OŠ MIKLEUŠ

ŠKOLSKA 13 Mikleuš

Klasa: 602-01/17-01/195

Ur.broj: 2189-24-01/17-1

ured@os-mikleus.skole.hr

 Virovitičko –podravska županija

 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

 n/r. pročelnica mr.sc.Vesna Šerepac, dipl.pedagog

**PLAN ULAGANJA U OBJEKTE ZA 2018. I S PROJEKCIJOM U 2019. I 2020. GODINI**

1. **Dovršetak rasvjete u učionicama OŠ Mikleuš**

Obrazloženje:

U preostale tri učionice nalazi se rasvjetna tijela koji su stari više od 35 godina.

Koristimo rasvjetna tijela žarulje od 300 w sa grlima E-40. Grla za ovakve žarulje više se ne proizvode pa muku mučimo kada odu.

Žarulje od 300 w troši jako puno električne energije i vrlo je neučinkovita. Jedna žarulja košta oko 40 kn. U svakom razredu nalazi se po 9 rasvjetnih tijela.

Rekonstrukcija i postavljanje nove led rasvjete izvršena je u 5 učionica 2017. godine

Postavljanje nove led rasvjete potrebno je izvršiti još u preostale tri učionice.

**Predviđeni trošak koštao bi oko 27.000,00 kn**

**Očekivano ulaganje u 2018. godini**

1. **Rekonstrukcija grijanja**

Obrazloženje:

U školi imamo novu kotlovnicu za grijanje ali su cijevi i radijatori u objektu škole stari 35 godina te cure i podižu parket u učionicama.

**Potrebno je izvršiti rekonstrukciju istih. U školi ima 80 radijatora**.

Troškovnik je u izradi.

**Očekivano ulaganje u 2020. godini**

1. **Podovi u učionicama**

Obrazloženje.

U učionicama je postavljen parket koji je star više od 35 godina. Parket se stalno odvaja od poda i otpada. Zamijenit ih ne možemo novim jer se takav parket više ne proizvodi te nam to predstavlja dodatni problem.

U razredima imamo dosta rupa na podovima.

Zamijeniti ga možemo Panel parketom

 8 učionica ima površinu oko 500 metara kvadratnih

**Očekivani trošak postavljanja 100.000,00 kuna**

**Očekivano ulaganje u 2019. godini**

1. **Rekonstrukcija poda i krovišta na sportskoj dvorani**

Obrazloženje:

Parket u dvorani je na nekoliko mjesta propao jer je konstrukcija trula. Potrebna je kompletna zamjerna novim.

**Očekivani trošak 250.000,00 kn**

**Očekivano ulaganje u 2018. godini**

Krovište također prokišnjava na tridesetak mjesta i treba ga sanirati.

Limari su pregledali krovište i dali svoj prijedlog rješenja problema. Spojeve sendvić lima treba još jednom prekriti novim limom po čitavoj njihovoj dužini.

Prekriti treba oko 1200 metara.

**Očekivani trošak oko 50.000,00 kn**

**Očekivano ulaganje u 2018. Godini**

1. **Rashladni uređaji**

Potrebno je u sve učionice postaviti klimu. Temperature su sve više, a u učionicama je sve toplije i teško je držati nastavu. Učionice su u staklima i na južnoj strani.

**Očekivani troškovi 30.000,00 kn.**

**Očekivana realizacija u 2019. Godini**

**Svi predviđeni troškovi investicija izraženi su bez PDV.**

**Rekapitulacija investicija za razdoblje 2018 - 2020.**

1. **Dovršetak rasvjete :…………………………………….. 27.000,00 kn**
2. **Postavljanje podova u učionicama ………………. 100.000,00 kn**
3. **Rekonstrukcija poda u sportskoj dvorani ……….250.000,00 kn**
4. **Rekonstrukcija krovišta na sportskoj dvorani …..50.000,00 kn**
5. **Postavljanje klima uređaja u učionicama ……….. 30.000,00 kn**
6. **Rekonstrukcija grijanja ………………………………………… ?**

**Dopuna plana ulaganja:**

**INVENTAR:**

1. **Namještaj za zbornicu (ormari) …………………………. 15.000,00 kn**
2. **Namještaj za knjižnicu (police)…………………………… 30.000,00**

**Obrazloženje:**

**Namještaj u zbornici nije primjeren svrsi. Postojeći regal je improviziran za odlaganje imenika i u jako je lošem stanju.**

**Police za knjige su vrlo stare i dotrajale kao i radni stol i stolica za rad knjižničara.**

 Ravnatelj: Dragan Kraljik